**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：7月2日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5140379059 | 姓名 | 张维杰 |
| 学号 | 515030910457 | 姓名 | 吴世航 |
| 学号 | 515030910184 | 姓名 | 张乔瑀 |
| 学号 | 515030910062 | 姓名 | 吕正 |
| 项目名称 | 边走边拍 | | |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 计划起止日期 | 6月26日-7月2日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  No 完成的任务 进度  1 学习git基本概念和基本操作 完成  2 安卓开发学习 完成  3 服务器环境配置 完成  4 代码基本框架构架 完成  5 基本页面的页面原型 完成  6 后台服务器的基本功能实现 统计功能还未完成  7 基本框架测试、单元测试、模块测试 完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  安卓开发中的细节较多，导致我们学习效率比较低下，需要在工作中不断学习。 | | | |
| 经验和教训：  在使用新技术开发之前要先提前学习相关技术，最好有个指路人。 | | | |