**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：7月9日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5140379059 | 姓名 | 张维杰 |
| 学号 | 515030910457 | 姓名 | 吴世航 |
| 学号 | 515030910184 | 姓名 | 张乔瑀 |
| 学号 | 515030910062 | 姓名 | 吕正 |
| 项目名称 | 边走边拍 | | |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 计划起止日期 | 7月3日-7月9日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  No 完成的任务 进度  1 APP框架构建 完成  2 管理员后台页面构建 完成  3 注册和登录功能 完成  4 拍摄照片功能 完成  5 微信接口申请 存在问题，下个迭代中完成  6 基本框架测试、单元测试、模块测试 完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  因为大家都是第一次进行app的开发，因此彼此之间的交流存在障碍，导致工作有所重复，开发效率低下。 | | | |
| 经验和教训：  在下次迭代中增加组员之间的沟通，提高开发效率。 | | | |