**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：7月16日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5140379059 | 姓名 | 张维杰 |
| 学号 | 515030910457 | 姓名 | 吴世航 |
| 学号 | 515030910184 | 姓名 | 张乔瑀 |
| 学号 | 515030910062 | 姓名 | 吕正 |
| 项目名称 | 边走边拍 | | |
| 迭代名称 | 第三次迭代 | 计划起止日期 | 7月10日-7月16日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  No 完成的任务 进度  1 在地图上标注上这些照片 完成  2 在地图上动态展示行走轨迹和照片 存在技术问题，留待下次迭代完成  3 其他用户可以评论和交流 完成  4 对照片和用户进行简单的统计分析 完成  5 对分享进行排序 完成  6 基本框架测试、单元测试、模块测试 完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  我（张维杰）因为个人的原因缺席了本周的工作，导致项目效率低下。 | | | |
| 经验和教训：  个人遇到问题时及时和他人进行沟通，不要一个人憋着。其他人也要适当地进行开导。 | | | |