**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：7月21日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5140379059 | 姓名 | 张维杰 |
| 学号 | 515030910457 | 姓名 | 吴世航 |
| 学号 | 515030910184 | 姓名 | 张乔瑀 |
| 学号 | 515030910062 | 姓名 | 吕正 |
| 项目名称 | 边走边拍 | | |
| 迭代名称 | 第四次迭代 | 计划起止日期 | 7月17日-7月21日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  No 完成的任务 进度  1 对照片进行美化和装饰 完成  2 不同时间上同一位置的照片对比 完成  3 支持两种手机操作系统 进度问题，留待下次迭代完成  4 基本框架测试、单元测试、模块测试 完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  因为进度问题，我们着力于开发了安卓版本，因此ios的进度开发很慢，留待暑假中进行开发。 | | | |
| 经验和教训：  最好进行并轨制开发，让安卓和ios同时进行开发，这样可以适当加快工作效率。 | | | |