**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：9月10日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5140379059 | 姓名 | 张维杰 |
| 学号 | 515030910457 | 姓名 | 吴世航 |
| 学号 | 515030910184 | 姓名 | 张乔瑀 |
| 学号 | 515030910062 | 姓名 | 吕正 |
| 项目名称 | 边走边拍 | | |
| 迭代名称 | 第五次迭代 | 计划起止日期 | 7月22日-9月10日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  No 完成的任务 进度  1 ios版本完善 ios功能实现一部分  2 准备验收答辩 完成  3 综合测试 完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  暑假中大家都有自己的事情，因此在开学前一周才重新开始项目的开发。因为着力于准备答辩材料，因此ios开发停滞。 | | | |
| 经验和教训：  最好在人齐的时候完成项目的基本开发，远程开发的效率很差。 | | | |